## Slide 1
중간 보고
하나둘SAT

## Slide 2: 목차
팀원 및 임무소개
캔위성 및 임무설계
임무 구현 테스트 결과
진행률 보고 및 추후 계획안건

## Slide 3
1
팀원 및 임무소개

## Slide 4: 1.1 팀원 소개 및 개발 서브시스템

## Slide 5: 1.2 임무 소개

## Slide 6: 1.3 임무 개요

## Slide 7
2
캔위성 및 임무설계

## Slide 8: 2.1 시스템 블록 다이어그램

## Slide 9: 2.2 3D 모델링 – 캔위성 본체

## Slide 10: 2.3 캔위성 총 무게 예상 표

## Slide 11
3D 모델링
Easy eda

## Slide 12
3
임무 구현 테스트 결과

## Slide 13: 3.1 테스트보드 설계
앞면
뒷면

## Slide 14: 3.1 테스트보드 설계
BerryGPS-IMU V4
DC/DC 컨버터
RF 통신모듈(Xbee)
라즈베리파이

## Slide 15: 3.2 통신테스트
0 m
40 m

## Slide 16: 3.2 통신테스트
Chart: 거리에 따른 신호강도
| 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40
40m 까지 신호강도는 -40dBm으로 일정
실내에서 진행된 실험이므로, 상공에서는 더 높은 신호강도 예상
100m 이상 발사되는 것을 고려 → 추가 테스트 진행

## Slide 17: 3.3 통신테스트 (1층간격)
1층간격에서 신호강도를 측정한 결과, -46dBm 까지 떨어짐을 확인

## Slide 18: 3.3 통신테스트 (2층간격)
2층간격에서 신호강도를 측정한 결과, -51dBm 까지 떨어짐을 확인

## Slide 19: 3.3 지상국 설계
이거는 그대로 갖다 써도 되는지..? 는 모르겠음

## Slide 20
4
진행률 보고 및 추후 계획안건

## Slide 21
4.1 예산 집계
이미지
이미지
이미지
품목 | 개당 가격 | 수량 | 최종 가격 | 비고 | 구매링크
Raspberry Pi | 23,500 | 2 | 47,000 | Raspberry Pi Zero 2 W | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=14253319
RF 통신모듈 | 82,450 | 1 | 82,450 | XBP9B-DMUTB022 | https://www.mouser.kr/ProductDetail/Digi/XBP9B-DMUTB022?qs=DKWVmJ6b%2FTLCmxhV4qBuQw%3D%3D
카메라 모듈 | 22,000 | 1 | 22,000 | RPI 8MP CAMERA BOARD | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1077951
IMU-GPS 모듈 | 115,000 | 1 | 115,000 | BerryGPS-IMU V4-GPS & 10DOF IMU for Raspberry Pi | https://vctec.co.kr/product/%EB%B2%A0%EB%A6%ACgps-imu-v4- %EB%9D%BC%EC%A6%88%EB%B2%A0%EB%A6%AC-%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EC%9A%A9- gps-%EB%B0%8F-imu-%EB%AA%A8%EB%93%88-berrygps-imu-v4-gps-10dof-imu-forr/11055/
배터리 | 9,500 | 2 | 19,000 | 블랙울프 18650 3500mA | https://www.dcbike.co.kr/shop/shopdetail.html? branduid=1091967&search=18650&sort=
편광필름 | 16,000 | 1 | 16,000 | 태양필름 | https://www.11st.co.kr/products/1699343336
낙하산 | 145,360 | 1 | 145,360 | 36" COMPACT ELLIPTICAL PARACHUTE - 4.8LB AT 20FPS | https://shop.fruitychutes.com/collections/parachutes
안테나 | 22,000 | 2 | 44,000 | 900/GSM/LTE | https://antenna-pro.com/product/detail.html?product_no=23&cate_no=26&display_group=1
모터 | 6,500 | 1 | 6,500 | MG996R | https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1313388
기타 비용 (배송비 등) |  |  | 200,000 | - | 
합계 |  |  | 697,310 |  | 
(단위 : 원)

## Slide 22
수행임무 | 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | START | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CANSAT 경연대회 규정 숙지 | 3.15 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CANSAT의 이론적 배경조사 | 3.15 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
팀 구성 및 역할 배분 | 4.5 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
아이디어 구상 회의 및 실현가능성 검토 | 4.12 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종주제 선정 | 4.26 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구성 요소 설계 및 대략적인 비용파악 | 4.26 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1차 신청서 제출 | 5.10 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
설계 구체화 및 센서확정 | 5.29 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트보드 설계 | 6.7 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CDR 발표 준비 | 6.30 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 발표 | 7.4 | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상세 설계 보완 | 7.7 | 7.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
임무수행능력 파악을 위한 통합 테스트 진행 | 7.7 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 CANSAT 제작 | 7.20 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
경연대회 | 8.7 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종결과발표회 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 완료된 과제 및 추후 계획
3월
4월
5월
6월
7월
8월

## Slide 23: 4.3 홍보 방안
항공우주동아리 Space Y의 SNS에 홍보물 게시
동아리박람회를 통한 캔위성 전시
설계, 제작과정 등을 숏폼으로 제작
캔위성으로 촬영한 영상 게시
교내 신문사를 이용하여 인공위성에 대한 관심도 제고

## Slide 24: 4.4 참고 문헌
Yan, L., Li, Y., Chandrasekar, V., Mortimer, H., Peltoniemi, J., & Lin, Y. (2020). General review of optical polarization remote sensing. International Journal of Remote Sensing, 41(13), 4853–4864. https://doi.org/10.1080/01431161.2020.1724350
Jensen, J.R. (1996) Introductory Digital Image Processing: A Remote Sensing Perspective. 2nd Edition, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ.
Jensen, J.R. (2007) Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective. 2nd Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
Halliday, D., Resnick, R. and Walker, J. (2014) Fundamental of Physics. 10th Edition, Wiley and Sons, New York.
https://en.wikipedia.org/wiki/Polarization_(waves)
http://cansat.kaist.ac.kr