## Slide 1
이미지
이미지
이미지
수행임무 | 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | START | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CANSAT 경연대회 규정 숙지 | 3.15 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CANSAT의 이론적 배경조사 | 3.15 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
팀 구성 및 역할 배분 | 4.5 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
아이디어 구상 회의 및 실현가능성 검토 | 4.12 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종주제 선정 | 4.26 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구성 요소 설계 및 대략적인 비용파악 | 4.26 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1차 신청서 제출 | 5.10 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
온라인교육 수강 및 설계 구체화 | 5.29 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prototype 제작 | 6.7 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 발표 | 6.21 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상세 설계 보완 | 6.28 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
임무수행능력 파악을 위한 통합 테스트 진행 | 6.28 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 CANSAT 제작 | 7.12 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
경연대회 | 8.7 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종결과발표회 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3월
4월
5월
6월
7월
8월

## Slide 2
이미지
이미지
이미지
품목 | 개당 가격 | 수량 | 최종 가격 | 비고
Raspberry Pi | 23,500 | 1 | 23,500 | Raspberry Pi Zero 2 W
편광필터 | 5 | 1 | 5 | 
Optic Camera | 15 | 1 | 15 | 
서보모터 | 6,500 | 1 | 6500 | MG996R
배터리 | 9,500 | 2 |  | 18650 배터리
센서 (고도계, 가속도계 등) | 10 | 1 | 10 | 
통신 모듈 | 5 | 1 | 5 | 
안테나 | 2 | 1 | 2 | 
전개형 장치 원단 | 5 | 1 | 5 | 
Raspberry Pi | 5 | 1 | 5 | 
낙하산 | 10 | 1 | 10 | 
3D 프린팅 |  |  | 5 | 
기타 비용 (배송비 등) |  |  | 5 | 
합계 |  |  | 77 | 
(단위 : 원)

## Slide 3
이미지
이미지
이미지
품목 | 개당 가격 | 수량 | 최종 가격 | 비고
Raspberry Pi | 23,500 | 1 | 23,500 | Raspberry Pi Zero 2 W 1)
모터 드라이버 | 5,450 | 1 | 5,450 | HR8833 2)
배터리 | 9,500 | 2 | 19,000 | 18650 Battery 3)
센서 (GPS, 가속도) | 115,000 | 1 | 115,000 | Berry GPS-IMU 4)
RF 통신모듈 | 48,400 | 3 | 145,200 | XBee S2C 802.15.4 SMT 타입 5)
서보모터 | 6,500 | 1 | 6,500 | MG996R 6)
DC 모터 | 900 | 1 | 900 | MCU-002 7)
Optic Camera | 150,000 | 1 | 150,000 | 미정
편광필터 | 30,970 | 1 | 20,140 | 호야 SLIM CPL 편광필터 8)
안테나 | 21,300 | 2 | 42,600 | JW009A/RP-SMA타입 9)
낙하산 | 100,000 | 1 | 100,000 | -
기타 비용 (배송비 등) |  |  | 100,000 | -
합계 |  |  | 739,120 | 
(단위 : 원)