## Slide 1
중간 보고
하나둘SAT

## Slide 2: 목차
팀원 및 임무소개
캔위성 및 임무설계
임무 구현 테스트 결과
진행률 보고 및 추후 계획안건

## Slide 3
1
팀원 및 임무소개

## Slide 4: 1.1 팀원 소개 및 개발 서브시스템
백세인
통신계
전력계
김영한
명령계
데이터 처리계
김준섭 (팀장)
구조계

## Slide 5: 1.2 임무 소개
다기능
전개 장치
편광 카메라를 활용한 위성 영상 촬영
낙하 중 일정 주기로 편광/일반 교차 촬영
수집된 위치, 자세 데이터를 바탕으로 image calibration을 수행
orthophoto 취득
다기능 전개 장치를 도입하여 히트실드, 차광막, 랜딩기어의 역할을 한번에 수행
위성 편광 촬영

## Slide 6
1.3 임무 개요
캔 위성 분리 및
낙하산 전개
다기능 장치 전개
(차광막)
캔 위성 발사
지상국
지상국으로
영상 데이터 송신
다기능 장치 전개
(랜딩기어)
및 착륙

## Slide 7
발사 시작
낙하산 전개 확인
차광막 전개
서보모터2 작동
착륙 명령 전달
서보모터1 작동
편광/일반 교차 촬영 시작
촬영 명령 전달
영상 정보 전달
서보모터1 작동
랜딩기어 전개
서보모터2 작동 정지
착륙
촬영 정지
지상국
1.3 임무 상세 개요

## Slide 8
2
캔위성 및 임무설계

## Slide 9
RF모듈
Raspberry pi Zero-two
서보 모터
지상국
다기능 전개 장치 각도 조절
RF모듈
RF모듈
Raspberry pi Zero-two
서보 모터
편광판
Raspberry pi camera
편광판 및 카메라 조절
BerryGPS-IMU
nadir 방향 촬영
전개 각도 조절
위치, 자세 정보
편광 여부 조절
2.1 시스템 블록 다이어그램

## Slide 10
CANSAT
라즈베리파이
서보모터
카메라
기압고도계
GPS/IMU 센서
데이터 처리계
지상국
서보모터
편광판
전개 장치
다기능 장치 전개
좌표, 자세 정보
촬영 및 편광판 각도 조절 명령
촬영 영상 정보
전개장치 각도 조절 명령

## Slide 11: 2.2 3D 모델링 – 캔위성 본체

## Slide 12: 2.3 캔위성 총 무게 예상 표

## Slide 13
3D 모델링
Easy eda

## Slide 14
3
임무 구현 테스트 결과

## Slide 15: 3.1 지상국 UI 메시지

## Slide 16: 3.2 거리에 따른 통신 모듈간 신호강도 측정실험

## Slide 17: 3.3 거리 및 방향에 따른 통신모듈간 신호 강도 측정

## Slide 18: 3.4 지상국 수신 신호 강도 데이터

## Slide 19: 3.5 추후 수신 DATA 활용 계획

## Slide 20: 3.6 지상국 수신 GPS 데이터

## Slide 21: 3.7 테스트보드 초기설계

## Slide 22: 3.8 실제 테스트보드

## Slide 23
4
진행률 보고 및 추후 계획안건

## Slide 24
품목 | 개당 가격 | 수량 | 최종 가격 | 비고
Raspberry Pi | 23,500 | 1 | 23,500 | Raspberry Pi Zero 2 W
편광필터 | 5 | 1 | 5 | 
Optic Camera | 15 | 1 | 15 | 
서보모터 | 6,500 | 1 | 6500 | MG996R
배터리 | 9,500 | 2 |  | 18650 배터리
센서 (고도계, 가속도계 등) | 10 | 1 | 10 | 
통신 모듈 | 5 | 1 | 5 | 
안테나 | 2 | 1 | 2 | 
전개형 장치 원단 | 5 | 1 | 5 | 
Raspberry Pi | 5 | 1 | 5 | 
낙하산 | 10 | 1 | 10 | 
3D 프린팅 |  |  | 5 | 
기타 비용 (배송비 등) |  |  | 5 | 
합계 |  |  | 77 | 
4.1 예산 집계

## Slide 25
수행임무 | 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | START | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CANSAT 경연대회 규정 숙지 | 3.15 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CANSAT의 이론적 배경조사 | 3.15 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
팀 구성 및 역할 배분 | 4.5 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
아이디어 구상 회의 및 실현가능성 검토 | 4.12 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종주제 선정 | 4.26 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구성 요소 설계 및 대략적인 비용파악 | 4.26 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1차 신청서 제출 | 5.10 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
온라인교육 수강 및 설계 구체화 | 5.29 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prototype 제작 | 6.7 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 발표 | 6.21 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상세 설계 보완 | 6.28 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
임무수행능력 파악을 위한 통합 테스트 진행 | 6.28 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 CANSAT 제작 | 7.12 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
경연대회 | 8.7 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종결과발표회 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.2 완료된 과제 및 추후 계획

## Slide 26: 4.3 홍보 방안

## Slide 27: 4.4 참고 문헌