## Slide 1
이미지
이미지
이미지
수행임무 | 기간 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | START | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CANSAT 경연대회 규정 숙지 | 3.15 | 3.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CANSAT의 이론적 배경조사 | 3.15 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
팀 구성 및 역할 배분 | 4.5 | 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
아이디어 구상 회의 및 실현가능성 검토 | 4.12 | 4.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종주제 선정 | 4.26 | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
구성 요소 설계 및 대략적인 비용파악 | 4.26 | 5.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1차 신청서 제출 | 5.10 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
온라인교육 수강 및 설계 구체화 | 5.29 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Prototype 제작 | 6.7 | 6.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2차 발표 | 6.21 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
상세 설계 보완 | 6.28 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
임무수행능력 파악을 위한 통합 테스트 진행 | 6.28 | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 CANSAT 제작 | 7.12 | 8.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
경연대회 | 8.7 | 8.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종결과발표회 | 8.14 | 8.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3월
4월
5월
6월
7월
8월

## Slide 2
이미지
이미지
이미지
품목 | 개당 가격 | 수량 | 최종 가격 (예상)
편광필터 | 5 | 1 | 5
Optic Camera | 15 | 1 | 15
모터 | 0.5 | 4 | 2
배터리 | 3 | 1 | 3
센서 (고도계, 가속도계 등) | 10 | 1 | 10
통신 모듈 | 5 | 1 | 5
안테나 | 2 | 1 | 2
전개형 장치 원단 | 5 | 1 | 5
Raspberry Pi | 5 | 2 | 10
낙하산 | 10 | 1 | 10
3D 프린팅 |  |  | 5
기타 비용 (배송비 등) |  |  | 5
합계 |  |  | 77
(단위 : 만 )